## Slide 1: Отчет по групповой работе
Группа Позитив

## Slide 2
Тема проекта:
Проектирование и создание системы автоматизации документообразования
Методология:
Процесс разработки проекта ведется по методологии Скрам
Даты спринтов:
Спринт 1: 02.06-08.06
Спринт 2: 09.06-15.06
Спринт 3: 16.06-22.06

## Slide 3
Ссылки:
YouTrack - https://knplvaa.youtrack.cloud/projects/7c94e8b0-45c2-49f8-a400-90b043d3ad58
GitHub - https://github.com/teamdevm/teamwork-positive

## Slide 4
Назначение разработки, актуальность, универсальность системы:
Довольно часто возникает необходимость создания официальных документов. Видов документов существует очень много, например, заявления, договоры, акты, отчёты и прочее. Большинство этих документов имеют чётко определённую, или даже стандартизованную, структуру, поэтому зачастую нет нужды формировать их с нуля. Достаточно один раз создать шаблон документа, а затем лишь наполнять его необходимыми данными.
Информационная система «Документли» – система автоматизации документооборота, позволит пользователям по выбранному шаблону получать готовые документы, заполняя при этом только содержательные данные. При этом пользователю не нужно обладать навыками работы с Microsoft Office.
Данная система отличается от аналогичных систем следующими особенностями:
Встроенная коллекция шаблонов, освобождающая от необходимости подготавливать их самостоятельно
Поддержка большого количества форматов выходных данных
Встроенный учёт шаблонов
Бесплатная лицензия
Кроссплатформенность
Поддержка полного цикла с создания шаблона до готового документа
Встроенный редактор шаблонов
Создание, хранение и редактирование шаблонов

## Slide 5
Требования к программе
Требования к составу выполняемых функций:
Создание документа по шаблону.
Создание шаблона средствами системы.
Хранение шаблонов в базе данных
Редактирование шаблонов
Преобразование формата.
Хранение ранее введенных данных для дальнейшего использования в базе данных
Хранение готовых документов.
Вывод заполненных шаблонов в различных форматах
Загрузка пользовательских шаблонов в базу данных
Предпросмотр документа при заполнении
Выбор шаблона по категориям
Добавление/Удаление пользовательских категорий
Удаление шаблона
Удаление ранее введенных данных
Пакетный режим создания документов по шаблону
Извлечение полей из загружаемого в систему файла для формирования шаблона
Поддержка графического пользовательского интерфейса

## Slide 6
Требования к организации входных данных
Входными данными в системе могут быть файлы для шаблонов документов и данные необходимые для заполнения шаблона.
Под файлом будем понимать загружаемый пользователем
Требования к данным, вводимым при создании документа, определяются спецификой шаблона.
Файлы для шаблонов принимаются системой в следующих форматах: doc, docx, rtf, html, txt.
В загружаемом файле поля для ввода данных должны быть обозначены угловыми скобками.
Требования к организации выходных данных
Поддерживаемые форматы выходных данных: doc, docx, odt, ooxml, rtf, pdf, html, txt, md.
Готовые документы хранятся на устройстве пользователя в выбранной им директории. Директория выбирается пользователем в системе. По умолчанию для хранения документов используется системная папка (XDG_DOCUMENTS_DIR на Linux).
Требования к организации хранения данных
В системе могут храниться шаблоны документов и ранее введенные пользовательские данные.
Шаблоны хранятся в базе данных в формате XML.
Пользовательские данные хранятся в сериализованной таблице в формате XML.
Требования к программе

## Slide 7
Условия эксплуатации
Система должна использоваться на ПК в Операционных системах Windows и Linux
Требования к графическому пользовательскому интерфейсу
Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством графического пользовательского интерфейса (GUI). Для создания GUI требуется использовать фреймворк Avalonia UI для удовлетворения требования к кроссплатформенности.
Функциональные требования к графическому интерфейсу
Отображение базы данных шаблонов в виде древовидной структуры
Предпросмотр документа при заполнении
Использование исключительно панелей инструментов для навигации
Интерфейс заполнения шаблона в виде экранной формы
В пакетном режиме предусмотрена возможность перехода от одного экземпляра к другому
Требования к исходным кодам и языкам программирования
Программный код системы должен быть написан на C#.
Наличие комментариев в программном коде
Понятные наименования объектов в программном коде
Трехуровневая модель приложения
Объектно-ориентированный подход к написанию кода
.

## Slide 8: Задачи Спринт 1:
Анализ рынка и потребностей пользователя
Разработка ТЗ
Анализ рисков
Архитектектура системы:
  Разработка диаграммы прецедентов
  Подготовка структуры шаблонов документов:
    Подготовить образцы документов в формате docx:
      Подготовить шаблоны информационных документов
      Подготовить шаблоны распорядительных документов
      Подготовить шаблоны организационных документов
      Подготовить шаблоны договорных документов
    Подготовить структуру репозитория шаблонов
      Структура информационных документов в формате xml
      Структура распорядительных документов в формате xml
      Структура организационных документов в формате xml
      Структура договорных документов в формате xml
  Разработка функции создания документа по заданному шаблону
Прототип интерфейса:
  Редактор шаблона в прототипе
  Описание шаблонов в прототие
  Настройки меню в прототипе
  Формат иконок
Ретроспектива спринта

## Slide 9: Выполнение задач Спринт 1:

## Slide 10: Максим – архитектор
Анализ предметной области
Изучение библиотек работы с документами
Изучение формата Open Office XML
Участие в выборе фреймворка графического интерфейса
Построение диаграммы прецедентов
Построение обобщенной модели системы

## Slide 11: Даниил - управление продуктом
Анализ рынка
Анализ потребностей пользователя
Исследование предметной области документообразования
Поиск и подготовка шаблонов документов

## Slide 12: Анализ рынка
Наиболее удачными решениями для индивидуальных пользователей являются текстовые процессоры: Microsoft Word и LibreOffice Writer, а также сервисы, предлагающие встроенную коллекцию шаблонов (R6R и Eforms). Достоинствами данных решений является простота использования и умеренная гибкость настройки. Среди главных недостатков следует выделить отсутствие поддержки пользовательских шаблонов у систем уровня R6R и Eforms.
Системы DocWebService и 1С представляют собой решения корпоративного уровня. Среди их достоинств высокий уровень гибкости, поддержка пакетного режима работы, широкие возможности по автоматизации и администрированию. Недостатком этих решений можно считать необходимость дополнительных трудозатрат на подготовку шаблона, поскольку готовых решений не предоставляется.

## Slide 13
Анализ потребностей пользователя

## Slide 14: Анна - user experience
Изобразила прототип интерфейса.

## Slide 15: Артем - разработчик
Создание основной функции для формирования документа по шаблону
Создание функции для обработки входных данных(имя файла)
Добавление возможности формировать имя файла по переменным
Проверка на уникальность имени создаваемого документа
Функция формирования таблицы на основе подготовленного шаблона
Пакетное создание и сохранение документов

## Slide 16: Даша - менеджер проекта
Настроила инфраструктуру: организация системы управления проектом и процессов в YouTrack, организация каналов связи для встреч
Сформировала бэклог спринта 1
Распределила задачи спринта между членами команды
Планирование времени и контролирование процесса выполнения задач
Анализ рисков
Подготовка ТЗ
Исследование предметной области документообразования
Поиск и подготовка шаблонов документов

## Slide 17: Примеры шаблонов документов:

## Slide 18: Диаграмма Ганта
Затраченное время

## Slide 19: Учет времени Спринт1:

## Slide 20: Ретроспектива Спринта 1
Что было положительного?
Хорошая коммуникация в команде
Понятные задачи и сроки выполнения
Дружный коллектив
Все заняты своими задачами, каждый привносит вклад в разработку проекта
Что было отрицательного?
Ежедневные 15-минутные совещания затягиваются по времени
Недостаточное уделение времени проекту
Разброс идей и предложений, нет целостности понимая как будет работать
Изначально не было разбиения задач на более мелкие
Как исправить?
Проводить отдельно технические совещания и встречи
Начать рабочий день раньше
Завести матрицу идей
Декомпозиция задачи

## Slide 21: Анализ рисков проекта:

## Slide 23
Внешние риски

## Slide 24: Задачи Спринт 2:
Оформить анализ потребителей как Value proposition
Диаграмма Ганта
Бэклог Спринта 2
Архитектектура системы
    Проектирование БД
Разработка функциональных модулей системы:
  Разработка функции выбора шаблона из БД
    Тестирование функции выбора шаблона из БД
  Разработка функции вывода готовых документов в различных форматах
    Тестирование функции
  Разработка функции загрузки пользовательских шаблонов в БД
    Тестирование функции
  Разработка функции формирования таблицы на основе подготовленного шаблона
    Тестирование функции
  Разработка функции преобразования формата
    Тестирование функции преобразования формата
  Разработка функции создания документа по заданному шаблону
    Тестирование функции создания документа по заданному шаблону
Прототип интерфейса:
  Просмотр документа в прототипе
Графический интерфейс:
  Разработка выбора шаблона по категориям
  Разработка экрана заполнения шаблонов
Анализ предметной области документообразования
  Анализ часто используемых документов
  Пополнение базы шаблонов в системе
    Поиск шаблонов документов
    Формирование структуры шаблонов
Ретроспектива спринта

## Slide 25: Выполнение задач Спринт 2

## Slide 26: Проектирование БД